ПРОЕКТ

**Об утверждении муниципальной программы**

**муниципального образования Дубенский район**

**«Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 23.12.2021 № 18-16 «О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации муниципального образования Дубенский район от 02.03.2022 года № 109 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубенского района», на основании Устава муниципального образования Дубенский район администрация муниципального образования Дубенский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Дубенский район «Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Дубенский район от 21.11.2014 года №1284 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район» (в ред. от 12.03.2015 № 284; от 28.04.2015 № 510; от 18.04..2016 № 202; от 17.04.2017 № 394; от 10.08.2017 № 817; от 14.02.2018 № 126; от 04.03.2019 № 148; от 23.07.2019 № 651; от 13.11.2019 № 1024; от 24.03.2020 № 203; от 07.08.2020 № 528; от 10.02.2021 № 122; от 16.04.2021 № 314, от 20.10.2021 № 745, от 18.02.2022 № 84).

3 Отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС, охране окружающей среды администрации муниципального образования Дубенский район обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в здании администрации муниципального образования Дубенский район.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  муниципального образования  Дубенский район | К.О. Гузов |

Исп. Яцышена Наталья Анатольевна,

Тел.: 8(48732) 2-21-71

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Дубенский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования Дубенский район «Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования Дубенский район**

**«Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  программы (соисполнители, участники) | Администрация муниципального образования Дубенский район (Отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС, охране окружающей среды администрации муниципального образования Дубенский район (далее - отдел ГО ЧС) ; МКУ «ЕДДС МО Дубенский район») |
| Период реализации программы | 2022 - 2030 годы |
| Цели (цель) программы | 1) Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании Дубенский район, снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;  2) Повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего по муниципальной программе 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:**  2022 год –300,0 тыс. рублей  2023 год –300,0 тыс. рублей  2024 год –300,0 тыс. рублей  2025 год –0,0 тыс. рублей  2026 год –0,0 тыс. рублей  2027 год –0,0 тыс. рублей  2028 год –0,0 тыс. рублей  2029 год –0,0 тыс. рублей  2030 год –0,0 тыс. рублей  Общая стоимость программы может изменяться при ежегодном уточнении бюджета района |

**2. Показатели муниципальной программы муниципального образования Дубенский район**

**«Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район»**

| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента программы/**  **Задачи структурного элемента программы** |  |  | **Вес целевого показателя** | **Базовое значение показателя** | **Целевые значения показателей** | | | | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | **Плановое значение показателя на дату окончания срока действия программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица изме-рения** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1.** | **Цель: Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании Дубенский район, снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ***Комплекс процессных мероприятий «Экология и природные ресурсы Дубенского района»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | **Задача 1**  Обеспечение благоприятного качества окружающей среды | 1.Количество вывезенных несанкционированных свалок | Единица | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | отдел  ГО ЧС | 0 |
|  | 2.Достижение социально приемлемого уровня экологической обстановки | % | 0,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отдел  ГО ЧС | 100 |
|  | 3.Увеличение количества мероприятий по охране водных ресурсов | Единица | 0,8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | отдел  ГО ЧС | 4 |
|  | 4. Увеличение количества человек, участвующих в экологических акциях, субботниках,  конкурсах и других мероприятиях экологической направленности (человек) | Единица | 0,8 | 80 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | отдел  ГО ЧС | 100 |
|  |  | 5. Увеличение количества публикаций в местных средствах массовой информации по  экологической тематике | Единица | 0,8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | отдел  ГО ЧС | 14 |
| 2. | **Цель: Повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | ***Комплекс процессных мероприятий «Рациональное использование природных ресурсов»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | **Задача 1**  Восстановление и совершенствование систем водоочистки и благоустройства родников на территории Дубенского района | 6) Увеличение количества проведенных мероприятий по оценке состояния окружающей среды  на территории МО | Единицы | 0,8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | отдел  ГО ЧС | 14 |
| 7) Увеличение количества восстановленных, и совершенствованных систем водоочистки и родников | Единица | 0,8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | отдел  ГО ЧС | 10 |

**3. Структура муниципальной программы** **муниципального образования Дубенский район**

**«Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | | **Связь с показателями** |
| **1** | **2** | | **3** |
| **1. Комплекс процессных мероприятий: «Экология и природные ресурсы Дубенского района»** | | | |
| *Ответственный за реализацию: Начальник отдела ГО ЧС*  *Л.Г. Бартенева* | | *Срок реализации: 2022-2030* | |
| **Задача 1**  Обеспечение благоприятного качества окружающей среды | 1. Уменьшение несанкционированных свалок  2.Достижение социально приемлемого уровня экологической обстановки  3.Увеличение количества мероприятий по охране водных ресурсов  4. Увеличение количества человек, участвующих в экологических акциях, субботниках,конкурсах и других мероприятиях экологической направленности (человек)  5. Увеличение количества публикаций в местных средствах массовой информации по экологической тематике | | №1  №2  №3  №4  №5 |
| **2. Комплекс процессных мероприятий: «Рациональное использование природных ресурсов»** | | | |
| *Ответственный за реализацию: Начальник отдела ГО ЧС*  *Л.Г. Бартенева* | | *Срок реализации: 2022-2030* | |
| **Задача 1**  Восстановление и совершенствование систем водоочистки и благоустройства родников на территории Дубенского района | 1. Увеличение количества проведенных мероприятий по оценке состояния окружающей среды на территории МО  2. Увеличение количества восстановленных, и совершенствованных систем водоочистки и родников | | №6  №7 |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Дубенский район**

**«Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район»**

| **Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Всего по муниципальной программе** | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 900,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Тульской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет МО Дубенский район | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 900,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего комплекс процессных мероприятий: «Экология и природные ресурсы Дубенского района»** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО Дубенский район | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0 |
| средства Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Тульской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего комплекс процессных мероприятий: «Рациональное использование природных ресурсов»** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | 600,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО Дубенский район | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | 600,0 |
| средства Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Тульской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе  «Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район» |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Экология и природные ресурсы Дубенского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | отдел ГО ЧС |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача 1**  Обеспечение благоприятного качества окружающей среды |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Уменьшение несанкционированных свалок до 0 ед.  2. Достижение социально приемлемого уровня экологической обстановки до 100%.  3.Увеличение количества мероприятий по охране водных ресурсов до 4 ед.  4. Увеличение количества человек, участвующих в экологических акциях, субботниках, конкурсах и других мероприятиях экологической направленности до 100 ед.  5. Увеличение количества публикаций в местных средствах массовой информации по экологической тематике до 14 ед. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 300,0 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 год –100,0 тыс. рублей  2023 год –100,0 тыс. рублей  2024 год –100,0 тыс. рублей  2025 год –0,0 тыс. рублей  2026 год –0,0 тыс. рублей  2027 год –0,0 тыс. рублей  2028 год –0,0 тыс. рублей  2029 год –0,0 тыс. рублей  2030 год –0,0 тыс. рублей |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

**«Экология и природные ресурсы Дубенского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1 Обеспечение благоприятного качества окружающей среды** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды; | | отдел  ГО ЧС | 2022-2030 | 300,0 | - | - | 300,0 | **-** | **-** |
| 2022 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
| 2023 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
| 2024 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2**  Выявление несанкционированных свалок и реализация мероприятий по их ликвидации, уборке мусора | | отдел  ГО ЧС | 2022-2030 | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Рациональное использование природных ресурсов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | отдел ГО ЧС |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача 1**  Восстановление и совершенствование систем водоочистки и благоустройства родников на территории Дубенского района |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Увеличение количества проведенных мероприятий по оценке состояния окружающей среды на территории МО до 14 ед.  2. Увеличение количества восстановленных, и совершенствованных систем водоочистки и родников до 10 ед. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 600,0 тыс.руб., в том числе по годам:**  2022 – 200,0 тыс. рублей  2023 – 200,0 тыс. рублей  2024 – 200,0 тыс. рублей  2025 – 0,0 тыс. рублей  2026 – 0,0 тыс. рублей  2027 – 0,0 тыс. рублей  2028 – 0,0 тыс. рублей  2029 – 0,0 тыс. рублей  2030 – 0,0 тыс. рублей |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе  «Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район» |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

**«Рациональное использование природных ресурсов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1 Восстановление и совершенствование систем водоочистки и благоустройства родников на территории Дубенского района** | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Мониторинг экологической среды и природных компонентов (проведение анализов воды в водоемах, грунта и почвы) | отдел ГО ЧС | 2022-2030 | 600,0 | - | - | 600,0 | **-** | **-** |
| 2022 | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |
| 2023 | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |
| 2024 | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | **Мероприятие 1.2**  Реализация мероприятий по восстановлению и совершенствованию систем водоочистки и благоустройство родников на территории Дубенского района | отдел ГО ЧС | 2022-2030 | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе  «Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район» |

**Характеристика показателей результативности**

**муниципальной программы** **муниципального образования Дубенский район**

**«Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя** | **Описание системы мониторинга показателя** |
| 1.Количество вывезенных несанкционированных свалок | Единица | Показатель определяется суммированием количеством вывезенных несанкционированных свалок в соответствующем году на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется отделом ГО ЧС муниципального образования Дубенский район |
| 2..Достижение социально приемлемого уровня экологической обстановки | % | Показатель определяется по формуле z = (( x - y ) / y ) \* 100. Где z=это то самое процентное увеличение, которое нам необходимо получить. X - это конечное число, а y - первоначальный показатель | Мониторинг показателя осуществляется отделом ГО ЧС муниципального образования Дубенский район |
| 3.Увеличение количества мероприятий по охране водных ресурсов | Единица | Показатель определяется суммированием количеством проведенных мероприятий по охране водных ресурсов в соответствующем году на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется отделом ГО ЧС муниципального образования Дубенский район |
| 4. Увеличение количества человек, участвующих в экологических акциях, субботниках, конкурсах и других мероприятиях экологической направленности (человек) | Единица | Показатель определяется суммированием количеством человек, участвующих в экологических акциях, субботниках, конкурсах и других мероприятиях экологической направленности (человек)в соответствующем году на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется отделом ГО ЧС муниципального образования Дубенский район |
| 5. Увеличение количества публикаций в местных средствах массовой информации по  экологической тематике | Единица | Показатель определяется суммированием количеством публикаций в местных средствах массовой информации по  экологической тематике в соответствующем году на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется отделом ГО ЧС муниципального образования Дубенский район |
| 6. Увеличение количества проведенных мероприятий по оценке состояния окружающей среды на территории МО | Единицы | Показатель определяется суммированием количеством проведенных мероприятий по оценке состояния окружающей среды на территории МО в соответствующем году на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется отделом ГО ЧС муниципального образования Дубенский район |
| 7. Увеличение количества восстановленных, и совершенствованных систем водоочистки и родников | Единица | Показатель определяется суммированием количеством восстановленных, и совершенствованных систем водоочистки и родников в соответствующем году на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется отделом ГО ЧС муниципального образования Дубенский район |

Начальник отдела по мобилизационной подготовке,

ГО и ЧС, охране окружающей среды

администрации муниципального образования

Дубенский район Л.Г.Бартенева