От 23.03.2022 №176

**Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Дубенский район от 02.03.2022 № 109 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубенского района», решением Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 23.12.2021 года № 18-16 «О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», на основании Устава муниципального образования Дубенский район администрация муниципального образования Дубенский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Дубенский район от 25.02.2014 года № 202 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования» (в ред. от 28.04.2015 г. №506, от 31.03.2016г. №157, от 24.01.2017 г. №67, от 21.03.2017г. №244, от 19.06.2017г. №626, от 18.12.2017 г. №1296, от 15.02.2018г. №139 от 28.09.2018 г.№897, от 25.03.2019 г. №237, от 19.07.2019г. №636, от 25.11.2019 г. №1084, от 27.02.2020 г. №118, от 02.07.2020 г. № 405, от 26.03.2021 г. № 264, от 20.05.2021г. №377, от 16.12.2021г. №904, от 23.03.2022 г. №158).

3. Комитету по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Дубенский район (Неуступовой А.Н.) обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в здании администрации муниципального образования Дубенский район.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации

муниципального образования

Дубенский район К.О.Гузов

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Дубенский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

П А С П О Р Т

муниципальной программы

*«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования»*

(наименование муниципальной программы)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО Дубенский район |
| Период реализации | с 2022-2030 |
| Цели муниципальной программы | - улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и увеличение километров капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и площадей дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние; |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | Прогнозируемая ориентировочная общая стоимость программы **129146,4 тыс. руб.,** из них по годам:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | |  | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет Р.П.Дубна | | 2022 | 49 541,0 | 0 | 10681,525 | 36 943,475 | 1 916,0 | | 20233 | 38 951,5 | 0 | 0 | 37335,5 | 1 616,0 | | 2024 | 40 653,9 | 0 | 0 | 39037,9 | 1 616,0 | | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |   Общая стоимость программы может изменяться при ежегодном уточнении бюджета района |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента программы/  Задачи структурного элемента программы | Наименование показателя | Единица измерения | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя | Целевые значения показателей | | | | | | | | | Ответственный  за достижение показателя\* | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Муниципальный проект "Безопасные качественные дороги" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | Cнижение количества дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации | км | 0,5 | 20,9 | 1,5 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | Комитет по жизнеобеспечению АМО Дубенский район | 34 |
| Цель: создание комфортных условий для перемещения населения по дорогам общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов, а также на иные мероприятия, связанные с обеспечением развития дорожного хозяйства муниципального образования Дубенский район" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 0,5 | 30 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  | 60 |
| 2.1.2 | обеспечение бесперебойного и безопасного движения по дорогам к населенным пунктам и в них в Дубенском районе в зимний период. | снижение аварийности и смертности среди участников дорожного движения по подъездным дорогам к населенным пунктам на территории Дубенского района и в черте населенных пунктов | км | 0,8 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 |  | 225,4 |

3. Структура муниципальной программы *«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования»*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | | Связь с показателями |
| 1 | | 2 | | | | 3 |
| Муниципальный проект "Безопасные качественные дороги" | | | | | | |
| *Председатель комитета по жизнеобеспечению начальник отдела ЖКХ комитета*  *по жизнеобеспечению администрации МО Дубенский район А.Н. Неуступова* | | | | *2022-2030* | | |
| Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования | | Cнижение количества дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации | | | | Увеличение количества отремонтированных км автомобильных дорог |
| Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов, а также на иные мероприятия, связанные с обеспечением развития дорожного хозяйства муниципального образования Дубенский район" | | | | | | |
| *Председатель комитета по жизнеобеспечению начальник отдела ЖКХ комитета*  *по жизнеобеспечению администрации МО Дубенский район А.Н. Неуступова* | | | 2022-2030 | | | |
| Задача 1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | Увеличение количества отремонтированных км автомобильных дорог | |
| Задача 2. Обеспечение бесперебойного и безопасного движения по дорогам к населенным пунктам и в них в Дубенском районе в зимний период. | Снижение аварийности и смертности среди участников дорожного движения по подъездным дорогам к населенным пунктам на территории Дубенского района и в черте населенных пунктов | | | | Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО Дубенский район | |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования»

| Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего по муниципальной программе** | **49 541,0** | **38 951,5** | **40 653,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **129 146,4** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства Федерального бюджета** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **средства бюджета Тульской области** | **10 681,525** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 681,525** |
| **бюджет МО Дубенский район** | **37 243,475** | **37 335,5** | **39 037,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **113 616,875** |
| **Бюджет р.п.Дубна** | **1 916,0** | **1 616,0** | **1616,0** |  |  |  |  |  |  | **5 148,0** |
| **Муниципальный проект Муниципальный проект "Безопасные качественные дороги"** | 19 017,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 017,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 10 681,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 681,525 |
| бюджет МО Дубенский район | 8 336,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 336,175 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на строительство, реконструкцию,** **капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов, а также на иные мероприятия, связанные с обеспечением развития дорожного хозяйства муниципального образования Дубенский район"** | 30 523,3 | 38 951,5 | 40 653,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 110 128,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 30 523,3 | 38 951,5 | 40 653,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 110 128,7 |

Перечень муниципальных проектов муниципальной программы *«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  проекта/  Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении проекта |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | | | | |
|  | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Год реализации | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет муниципального образования Дубенский район |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты, входящие в региональные проекты | | | | | | | |
| 1.1. | *Муниципальный проект "Безопасные качественные дороги"* | *Комитет по жизнеобеспечению АМО Дубенский район* | *2022* | 19 017,7 | 0 | 10 681,525 | 8 336,175 |
|  |  |  | *2023* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2024* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2025* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2026* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2027* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2028* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2029* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2030* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | **ИТОГО** | **19 017,7** | **0** | **10 681,525** | **8 336,175** |

*Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования* | | | | | | | | | |
|  | *Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"* | Комитет по жизнеобеспечению  администрации МО Дубенский район |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | *2022* | 19 017,7 | 0 | 10 681,525 | 8 336,175 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2023* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2024* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2025* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2026* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2027* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2028* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2029* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2030* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | |  |  | **19 017,7** | **0** | **10 681,525** | **8 336,175** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт комплекса процессных мероприятий  "Финансовое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов, а также на иные мероприятия, связанные с обеспечением развития дорожного хозяйства муниципального образования Дубенский район"   |  |  | | --- | --- | | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Дубенский район | | Задачи комплекса процессных мероприятий | Задача 1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Ожидаемый непосредственный результат | Увеличение количества отремонтированных км автомобильных дорог  Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО Дубенский район | | Задачи комплекса процессных мероприятий | Задача 2. Обеспечение бесперебойного и безопасного движения по дорогам к населенным пунктам и в них в Дубенском районе в зимний период. | | Ожидаемый непосредственный результат | Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО Дубенский район | | Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | Прогнозируемая ориентировочная общая стоимость программы **110128,7 тыс. руб.,** из них по годам:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет р.п.Дубна | | 2022 | 30 523,3 | 0 | 0 | 28 607,3 | 1 916,0 | | 2023 | 38 951,5 | 0 | 0 | 37 335,5 | 1 616,0 | | 2024 | 40 653,9 | 0 | 0 | 39 037,9 | 1 616,0 | | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Общая стоимость программы может изменяться при ежегодном уточнении бюджета района | |  | Шаповалова И.С.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) |

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов, а также на иные мероприятия, связанные с обеспечением развития дорожного хозяйства муниципального образования Дубенский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2022* | 19 507,3 | 0 | 0 | 19 507,3 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2023* | 28 235,5 | 0 | 0 | 28 235,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2024* | 29 937,9 | 0 | 0 | 29 937,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2025* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2026* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2027* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2028* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2029* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | *2030* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого:** |  |  |  | **77 680,78** | |  | **0** | **77 680,78** | **0** | **0** |
|  | Содержание  автомобильных дорог |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 9 100,0 | 0 | | 0 | 9 100,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 9 100,0 | 0 | | 0 | 9 100,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2024 | 9 100,0 | 0 | | 0 | 9 100,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** |  |  |  | **27 300,00** | **0** | | **0** | **27 300,00** | **0** | **0** |
|  | Межбюджетные трансферты из средств муниципального дорожного фонда муниципальным образованиям Дубенского района |  |  | 0 |  | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 1 916,0 | 0 | | 0 | 1 916,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 1 616,0 | 0 | | 0 | 1 616,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2024 | 1 616,0 | 0 | | 0 | 1 616,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** |  |  |  | **5 148,00** | **0** | | **0** | **5 148,00** | **0** | **0** |

*Характеристика показателей результативности к муниципальной ««Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования»»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя** | **Описание системы мониторинга показателя** |
| Количество отремонтированных дорог общего пользования местного значения на территории МО Дубенский район | Км. | Показатель определяется км отремонтированных дорог общего пользования местного значения на территории МО Дубенский район | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Дубенский район |
| Обеспечение бесперебойного и безопасного движения по дорогам к населенным пунктам и в них в Дубенском районе в зимний период. | Км. | Показатель определяется км дорог общего пользования местного значения на территории МО Дубенский район, которые обеспечены бесперебойным и безопасным движением к населенным пунктам и в них в Дубенском районе в зимний период | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Дубенский район |

Председатель комитета по жизнеобеспечению – начальник

отдела ЖКХ и транспорта комитета по жизнеобеспечению

АМО Дубенский район А.Н. Неуступова