**От 23.03.2022 №185**

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального образования Дубенский район от 02.03.2022 № 109 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубенского района», с решением Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 23.12.2021 года № 18-16 «О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», на основании Устава муниципального образования Дубенский район администрация муниципального образования Дубенский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» (Приложение)

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Дубенский район от 14.08.2017 № 825 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (в ред. от 25.09.2017 №971; от 13.11.2018 №1020; от 25.03.2019 №235; от 22.07.2019 №649; от 25.03.2020 №206; от 11.08.2020 №541; от 25.03.2021 №238; от 15.06.2021 №446; от 26.10.2021 №766).

3. Комитету по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Дубенский район (Неуступовой А.Н.) обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в здании администрации муниципального образования Дубенский район.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношение, возникшее с 01.01.2022 года.

Глава администрации

муниципального образования К.О. Гузов

Дубенский район

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Дубенский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

П А С П О Р Т

муниципальной программы

*«*Формирование современной городской среды»

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  программы (соисполнители, участники) | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Дубенский район. |
| Период реализации программы | 2022 - 2030 годы |
| Цели (цель) программы | 1.Повышение качества и комфорта городской среды |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего по муниципальной программе 15 258,2** **тыс**. **рублей, в том числе по годам:**  2022 год – 5 869,2 тыс. рублей  2023 год – 4 447,4 тыс. рублей  2024 год – 4 941,6 тыс. рублей  2025 год – 0,0 тыс. рублей  2026 год – 0,0 тыс. рублей  2027 год – 0,0 тыс. рублей  2028 год – 0,0 тыс. рублей  2029 год – 0,0 тыс. рублей  2030 год – 0,0 тыс. рублей |

1. **Показатели муниципальной программы муниципального образования Дубенский район**

***«*Формирование современной городской среды»**

| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента программы/**  **Задачи структурного элемента программы** |  |  | **Вес целевого показателя** | **Базовое значение показателя** | **Целевые значения показателей** | | | | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | **Плановое значение показателя на дату окончания срока действия программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Едини-ца изме-рения** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1.** | **Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Муниципальный проект «Формирование современной городской среды»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Задача 1.**  *повышение уровня благоустройства дворовых территорий в рабочем поселке Дубна* | повышение общего уровня благоустройства на территории муниципального образования Дубенский район. | Ед. | 1 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | *Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Дубенский район* | 9 |
| 1.2 | **Задача 2.**  *повышение уровня благоустройства территорий общего пользования в рабочем поселке. Дубна* | Ед. | 0,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
|  | ***Комплекс процессных мероприятий «формирование комфортной современной городской среды»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 1.**  *повышение уровня благоустройства дворовых территорий в рабочем поселке Дубна* | повышение общего уровня благоустройства на территории муниципального образования Дубенский район. | Ед. | 1 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **Задача 2.**  *повышение уровня благоустройства территорий общего пользования в рабочем поселке. Дубна* |  | Ед. | 0,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

**3. Структура муниципальной программы** **муниципального образования Дубенский район**

***«*Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | | | **Связь с показателями** | |
| **1** | **2** | | | **3** | |
| **1. *Муниципальный проект «Формирование современной городской среды»*** | | | | | |
| *Ответственный за реализацию: главный инструктор-специалист отдела ЖКХ и транспорта комитета по жизнеобеспечению администрации МО Дубенский район Андреева В.А.* | | *Срок реализации: 2022-2030* | | | |
| Задача 1.  повышение уровня благоустройства дворовых территорий в рабочем поселке Дубна | 1.Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | | | повышение общего уровня благоустройства на территории муниципального образования Дубенский район. |
| Задача 1.  повышение уровня благоустройства дворовых территорий в рабочем поселке Дубна | 1.Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | | |
| **2.Комплекс процессных мероприятий: "Формирование комфортной современной городской среды"** | | | | | |
| *Ответственный за реализацию: главный инструктор-специалист отдела ЖКХ и транспорта комитета по жизнеобеспечению администрации МО Дубенский район Андреева В.А.* | | | *Срок реализации: 2022-2030* | | |
| Задача 1.  повышение уровня благоустройства дворовых территорий в рабочем поселке Дубна | 1.Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | | повышение общего уровня благоустройства на территории муниципального образования Дубенский район. | |
| Задача 2.  повышение уровня благоустройства территорий общего пользования в рабочем поселке. Дубна | 1.Рост доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | | |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Дубенский район**

***«*Формирование современной городской среды»**

| **Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Всего по муниципальной программе *«*Формирование современной городской среды»** | **5 869,2** | **4 447,4** | **4 941,6** | - | - | - | - | - | **-** | **15 258,2** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 4 184,2 | - | - | - | - | - | - | - | **-** | 4 184,2 |
| средства бюджета Тульской области | **174,3** | 4 358,5 | 4 842,8 | - | - | - | - | - | **-** | **9 375,6** |
| бюджет МО Дубенский район | **1 421,7** | 88,9 | 98,8 | - | - | - | - | - | **-** | **1 609,4** |
| Бюджет муниципального образования (поселения) | **72,5** | - | - | - | - | - | - | - | **-** | **72,5** |
| внебюджетные источники | 16,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,5 |
| **Всего по** ***Муниципальному проекту «Формирование современной городской среды»*** | 4 447,5 | 4 447,4 | 4 941,6 | - | - | - | - | - | - | 13 836,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 4 184,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 184,2 |
| средства бюджета Тульской области | 174,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,3 |
| бюджет МО Дубенский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального образования (поселения) | 72,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,5 |
| внебюджетные источники | 16,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,5 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий: *"Формирование комфортной современной городской среды"*** | **1 421,7** | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 421,7** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| средства бюджета Тульской области | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| бюджет МО Дубенский район | **1 421,7** | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 421,7** |
| внебюджетные источники | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |

**5.Перечень муниципальных проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  проекта/  Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении проекта |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Год реализации | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет муниципального образования Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты, входящие в региональные проекты | | | | | | | | |
| 1.1. | *Муниципальный проект «Формирование современной городской среды»* | *Комитет по жизнеобеспечению АМО Дубенский район* | *2022* | 4 447,5 | 4184,2 | 174,3 | - | 72,5 | 16,5 |
| *2023* | 4 447,4 | - | 4 358,5 | - | - | - |
| *2024* | 4 941,6 | - | 4 842,8 | - | - | - |
| *2025* | - | - | - | - | - | - |
| *2026* | - | - | - | - | - | - |
| *2027* | - | - | - | - | - | - |
| *2028* | - | - | - | - | - | - |
| *2029* | - | - | - | - | - | - |
| *2030* | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | **13 836,5** | **4 184,2** | **9 375,6** | **-** | **72,5** | **16,5** |

**6.Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия (результата) | | | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | |  | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
|  | | Год реализации | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | | | | | |
|  | |  | | Федеральный  бюджет | | Бюджет Тульской области | | Бюджет МО Дубенский район | | Бюджет муниципального образования (поселения | | | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | | |  | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 |
| *Задача 1.* Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в рабочем поселке Дубна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | *Реализация программ формирования современной городской среды* | | | Комитет по жизнеобеспечению  администрации МО Дубенский район | | *2022* | | 4 447,5 | 4184,2 | | 174,3 | | - | | 72,5 | | | 16,5 |
| *2023* | | 4 447,4 | - | | 4 358,5 | | - | | - | | | - |
| *2024* | | 4 941,6 | - | | 4 842,8 | | - | | - | | | - |
| *2025* | | - | - | | - | | - | | - | | | - |
| *2026* | | - | - | | - | | - | | - | | | - |
| *2027* | | - | - | | - | | - | | - | | | - |
| *2028* | | - | - | | - | | - | | - | | | - |
| *2029* | | - | - | | - | | - | | - | | | - |
| *2030* | | - | - | | - | | - | | - | | | - |
| Итого: | | | | |  | |  | | **13 836,5** | **14 184,2** | | **9 375,6** | | **-** | | **72,5** | | | **16,5** |
|  | | | *Задача 2.* Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования в рабочем поселке Дубна | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | *Реализация программ формирования современной городской среды* | Комитет по жизнеобеспечению  администрации МО Дубенский район | | *2022* | | - | | | - | | - | | - | | - | - | |
|  | | |  |  | | *2023* | | - | | | - | | - | | - | | - | - | |
|  | | |  |  | | *2024* | | - | | | - | | - | | - | | - | - | |
|  | | |  |  | | *2025* | | - | | | - | | - | | - | | - | - | |
|  | | |  |  | | *2026* | | - | | | - | | - | | - | | - | - | |
|  | | |  |  | | *2027* | | - | | | - | | - | | - | | - | - | |
|  | | |  |  | | *2028* | | - | | | - | | - | | - | | - | - | |
|  | | |  |  | | *2029* | | - | | | - | | - | | - | | - | - | |
|  | | |  |  | | *2030* | | - | | | - | | - | | - | | - | - | |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**7.Адресный перечень объектов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды», планируемой к реализации на территории муниципального образования Дубенский район на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой запланирована реализация объекта | Пообъектный перечень запланированных мероприятий | Месторасположение объекта | Общая стоимость работ (тыс. руб.) |
| «Формирование комфортной современной городской среды» | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов;  - установка лавок;  - установка урн для мусора;  - устройство парковочных карманов | Ремонт придомовой территории по ул. Тургенева (д.2,4), п. Дубна, Тульская область, | 2 587,7 |
| ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов  - установка лавок  - установка урн для мусора  - устройство парковочных карманов | Ремонт придомовой территории по ул. Тургенева (д.6,8), п. Дубна, Тульская область, | 1 879,6 |
| ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов  - установка лавок  - установка урн для мусора  - устройство парковочных карманов | Ремонт придомовой территории по ул. Первомайская (д.79), п. Дубна, Тульская область, | 1 410,8 |
| Итого: |  |  |  |

**8.Характеристика показателей результативности комплекса процессных мероприятий**

**«Формирование комфортной современной городской среды»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя** | **Описание системы мониторинга показателя** |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Определяется как отношение количества,  всех благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, умноженное на 100 % | Доля благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) от общего количества дворовых территорий |
| площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв. м | Определяется как сумма площадей отремонтированных асфальтовых покрытий дворовых территорий | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий |
| количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Определяется как сумма благоустроенных дворовых территорий | количество благоустроенных дворовых территорий |
| рост доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | ед. | Определяется как отношение всех благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, умноженное на 100 % | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | тыс. кв. м | Определяется как сумма площадей отремонтированных асфальтовых покрытий общественных территорий | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий |
| количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Определяется как сумма благоустроенных общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий |
| количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.) | ед. | Определяется как сумма благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные) | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные) |

Председатель комитета по жизнеобеспечению –

начальник отдела ЖКХ и транспорта комитета по

жизнеобеспечению администрации

муниципального образования Дубенский район А.Н. Неуступова