|  |
| --- |
| **От 26.03.2021 №264** |
|  |
| **О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Дубенский район от 25.02.2014 года № 202 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования»**  В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Дубенский район от 01.11.2013 г. № 1217 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубенского района», решением Собрания представителей МО Дубенский район от 28.12.2020 года № 35-15 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 24.12.2019 г. №19-4 «О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и в соответствии с решением Собрания представителей МО Дубенский район от 28.12.2020 № 35-12 «О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в целях приведения в соответствия с бюджетом муниципального образования Дубенский район, на основании Устава муниципального образования Дубенский район администрация муниципального образования Дубенский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Дубенский район от 25.02.2014 года № 202 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Дубенский район», изложив приложение в новой редакции (Приложение).  2. Комитету по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Дубенский район (А.Н.Неуступовой) обнародовать настоящее постановление на информационных стендах администрации муниципального образования Дубенский район.  3. Постановление вступает в силу со дня обнародования. |

Глава администрации

муниципального образования

Дубенский район К.О. Гузов

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

Дубенский район

от № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования Дубенский район

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования» (далее - программа)

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО Дубенский район |
| **Программно-целевые инструменты программы** | 1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»; 2. «Содержание автомобильных дорог» |
| **Цели программы** | - улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и увеличение километров капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и площадей дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние. |
| **Задачи программы** | - ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонта объектов улично-дорожной сети, дворовой территории и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;   - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| **Показатели программы** | - снижение количества дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации;  - сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом. |
| **Сроки и этапы реализации программы** | Программа реализуется в один этап: с 2014 до 2023 года |
| **Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования** | Общий объем финансирования **муниципальной программы** составляет **454424,9** тысяч рублей, в том числе:  - бюджет муниципального образования Дубенский район –**366644,44** тысяч рублей; **31715,59** тыс.руб. - бюджета субъекта РФ;  **56064,87** тыс.руб. - бюджет субъекта РФ.  **2014** год – 15 484,5 тысяч рублей;  **2015** год – 13 529,5 тысяч рублей;  **2016** год – 60264,2 тысяч рублей;  **2017** год – 53433,4 тысяч рублей (в том числе: 43267,3 тыс.руб. – бюджет МО Дубенский район; 10 166,1 тыс.руб. - бюджет РФ);  **2018** год – 54202,0 тысяч рублей (в том числе: 30267,1 тыс.руб. – бюджет МО Дубенский район; 23934,9 тыс.руб. - бюджет РФ);  **2019** год – 87 420,7 тысяч рублей (в том числе: 45311,81 тыс.руб. – бюджет МО Дубенский район; 10393,31 тыс.руб. - бюджет РФ; 31715,59 тыс.руб. - бюджет субъекта РФ);  **2020** год – 55 972,9тысяч рублей (в том числе: 44402,34 тыс.руб. – бюджет МО Дубенский район; 11 570,56 тыс.руб. - бюджет РФ;  **2021** год – 33 575,4 тысяч рублей;  **2022** год – 39 923,7 тысяч рублей;  **2023** год - 40 618,6 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации **программы** | - снижение количества дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации на 20%;  - сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом 65%;  - увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию на 25 %. |

**1. Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы развития улично-дорожной сети муниципального образования Дубенский район.**

Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении скорости движения и образовании транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий и затрат на автомобильные перевозки.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию в социально экономическом развитии.

Указанные проблемы обуславливают необходимость решения их программными методами.

**2. Цели и задачи программы, прогноз развития, прогноз конечных результатов.**

  Цели программы:

 - улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и увеличение километров капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и площадей дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонта объектов улично-дорожной сети, дворовой территории и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**3. Этапы и сроки реализации программы.**

Срок реализации муниципальной программы: 2014 – 2023 годы.

**4. Перечень основных мероприятий программы**

Реализация основных мероприятий программы предусмотрены следующими подпрограммами:

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»;

- «Содержание автомобильных дорог».

**5.Основные меры правового регулирования соответствующей сфере, направленные на достижение и целей и задач программы.**

Юридические меры муниципального регулирования программы не предусматриваются

**6. Плановые показатели результативности и эффективности программы.**

В результате реализации программы реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, следующие эффекты:

 -повышение уровня безопасности дорожного движения;

 -уменьшение количество автодорог общего пользования местного значения, не соответствующих ГОСТу;

 -повышение качества жизни населения за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1. **Анализ рисков в ходе реализации программы**

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы: несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы; несвоевременное выполнение мероприятий.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий муниципальной программы и их показателей в зависимости от достигнутых результатов.

1. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится

ежегодно. Под эффективностью понимается отношение фактических затрат на достижение результатов реализации подпрограммы к планируемым затратам подпрограммы.

Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

Iэ= (Vф\* Iр)/Vп, где

Iэ - индекс эффективности подпрограммы;

Vф - объем фактического финансирования подпрограммы;

Iр - индекс результативности подпрограммы;

Vп - объем запланированного финансирования подпрограммы.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формулам:

Ip=Σ(Мп\*S), где

Ip - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

S=Rф/ Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программу. Вес показателя рассчитывается по формуле:

Мп = 1 / N,где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программ и принимается решение о корректировке или прекращении реализации подпрограммы.

Значение показателя:

0,9≤ Iэ ≤1,1 (качественная оценка программ: высокий уровень эффективности,

0,8≤ Iэ <0,9 (качественная оценка программы: средний уровень эффективности),

Iэ <0,8 (качественная оценка программы: низкий уровень эффективности, необходима корректировка подпрограммы или прекращение ее реализации).

Подпрограмма муниципального образования Дубенский район

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»

Паспорт муниципальной подпрограммы

муниципального образования Дубенский район

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»

(далее - подпрограмма I)

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы I** | Комитет по жизнеобеспечению, администрации МО Дубенский район |
| **Цели подпрограммы I** | - создание комфортных условий для перемещения населения по дорогам общего пользования местного значения;  - увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию;  - снижение количества дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации. |
| **Задачи подпрограммы I** | -обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| **Показатели подпрограммы I** | -сокращение количества автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;  -улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы I** | Программа реализуется в один этап: с 2014 до 2023 года |
| **Объем финансирования подпрограммы I за счет всех источников финансирования** | Общий объем финансирования **муниципальной программы** составляет 341434,4 тысяч рублей, в том числе:  - бюджет муниципального образования Дубенский район – 253653,94 тысяч рублей; 56064,87тыс. руб. - бюджета субъекта РФ;  31715,59 тыс.руб. - бюджет субъекта РФ.  **2014** год – 15 484,5 тысяч рублей;  **2015** год – 13 529,5 тысяч рублей;  **2016** год – 24 548,5 тысяч рублей;  **2017** год – 48339,2 тысяч рублей (в том числе: 38 287,2 тыс. руб. – бюджет МО Дубенский район;  10 166,1 тыс. руб. - бюджета субъекта РФ  **2018** год – 49302,0 тысяч рублей (в том числе: 25367,1тыс. руб. – бюджет МО Дубенский район;  23934,9 тыс. руб. - бюджета субъекта РФ;  **2019** год – 82 745,5 тысяч рублей (в том числе: 40636,6 тыс.руб. – бюджет МО Дубенский район; 10393,31 тыс.руб. - бюджет РФ; 31715,59 тыс.руб. - бюджет субъекта РФ);  **2020**год – 48 797,4 тысяч рублей (в том числе: 37226,84 тыс.руб. – бюджет МО Дубенский район; 11570,56 тыс.руб. - бюджет РФ;  **2021**год – 26 695,4тысяч рублей;  **2022** год – 34 323,7тысяч рублей;  **2023** год – 35 018,6тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации **подпрограммы I** | - увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию на 25 %;  - снижение количества дорожно – транспортных происшествий и мест их концентрации на 20%. |

1. **Характеристика проблемы**

Автомобильные дороги имеют стратегическое социально-экономическое значение для муниципального образования Дубенский район, которые связывают территорию района с территориями соседних районов Тульской области, непосредственно определяют условия для обеспечения жизнедеятельности жителей и населенных пунктов в целом всех поселений, во многом определяют возможности развития района, поскольку по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики района во многом определяется эффективностью развития и функционирования автомобильного транспорта, достижение которой зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям в экономике и социальной сфере Дубенского района. Поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важнейшее значение для жителей района.

1. **Цели и задачи подпрограммы I**

Цели подпрограммы I:

- создание комфортных условий для перемещения населения по дорогам общего пользования местного значения;

- увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации.

Задачи подпрограммы I:

- обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1. **Сроки реализации подпрограммы I**

Срок реализации **подпрограммы I**: 2014 – 2023 годы.

1. **Перечень основных мероприятий подпрограммы I**

**с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование мероприятий и объектов | | Мощность кв. м. | | | | Общий объем финансирования в 2014 г.,  (тыс. руб.) | | | Общий объем финансирования в 2015 г.,  (тыс. руб.) | | | Общий объем финансирования в 2016 г.,  (тыс. руб.) | Общий объем финансирования в 2017 г.,  (тыс. руб.) | | | Общий объем финансирования в 2018г.,  (тыс. руб.) | Общий объем финансирования в 2019г.,  (тыс. руб.) | | | Общий объем финансирования в 2020г.,  (тыс. руб.) | | | Общий объем финансирования в 2021г.,  (тыс. руб.) | | | | | Общий объем финансирования в 2022г.,  (тыс. руб.) | | В том числе: бюджет МО Дубенский район | | | |
|  | | |  | | Подпрограмма I «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Ремонт автодороги ул. Октябрьская  р.п. Дубна | | 19751,4 | | | | 7500,0 | | |  | | | 8967,6 |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 16467,6 | |
| 1.2 | | | Ремонт автодороги ул. Дружбы с. Воскресенское | | 5000,0 | | | |  | | | 3 674,5 | | |  |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 3 674,5 | |
| 1.3 | | | Ремонт автодороги ул. Красноармейская р.п. Дубна | | 7800,0 | | | |  | | | 7 459,2 | | |  |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 7 459,2 | |
| 1.4 | | | Ремонт ул. Центральная с. Новое Павшино | | 3240,0 | | | |  | | | 2 395,8 | | |  |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 2 395,8 | |
| 1.5 | | | Ремонт дороги ул. Пушкина п. Дубна | | 6395,5 | | | |  | | |  | | | 4741,4 |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 4741,4 | |
| 1.6 | | | Ремонт ул. Л. Толстого п. Дубна | | 3160,0 | | | |  | | |  | | | 4861,0 |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 4861,0 | |
| 1.7 | | | Ремонт дороги ул. Свободы п. Дубна | | 2220,0 | | | |  | | |  | | | 1 948,6 |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 1 948,6 | |
| 1.8 | | | Ремонт дороги ул. Центральная с. Надеждино | | 2400,0 | | | |  | | |  | | | 2838,3 |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 2838,3 | |
| 1 | | | Ремонт дороги ул. Почтовая с. Воскресенское | | 1584 | | | |  | | |  | | | 781,7 |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 781,7 | |
| 1.10 | | | Устройство выравнивающего слоя п.Дубна ул. Л.Толстого | | 6320 | | | |  | | |  | | | 199,93 |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 199,93 | |
| 1.11 | | | Технический надзор ООО «ТулаСтандартСтрой» | |  | | | |  | | |  | | | 210,0 |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 210,0 | |
| 1.12 | | | Технический надзор ООО «ТСК «Стройэкспертиза» | |  | | | |  | | |  | | |  | 99,0 | | | 495,0 |  | | |  | | |  | | | | |  | | 594,0 | |
| 1.13 | | | Технический надзор | |  | | | |  | | |  | | |  | 198,2 | | |  | 592,7 | | |  | | |  | | | | |  | | 790,9 | |
| 1.14 | | | Ямочный ремонт | |  | | | |  | | |  | | |  | 222,5 | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 222,5 | |
| 1.15 | | | Устройство дорожного покрытия | |  | | | |  | | |  | | |  | 59,74 | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 59,74 | |
| 1.16 | | | Ремонт тротуара по ул. Красноармейская | | 1350 | | | |  | | |  | | |  | 1 979,74 | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 1 979,74 | |
| 1.17 | | | Ремонт придомовых территорий | |  | | | |  | | |  | | |  | 171,59 | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 171,59 | |
| 1.18 | | | Работа по благоустройству улиц и подъезда к населенному пункту д. Слобода | | 11700 | | | |  | | |  | | |  | 24414,39 | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 24414,39 | |
| 1.19 | | | Ремонт тротуара по ул. Первомайская | |  | | | |  | | |  | | |  | 366,535 | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 366,535 | |
| 1.20 | | | Ремонт автодороги от ул. Первомайская до ул. Красноармейская р.п. Дубна (согласно проекта «Безопасные и качественные дороги») | |  | | | |  | | |  | | |  | 1147,802 | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 1147,802 | |
| 1.21 | | | Ремонт автодороги ул. Первомайская (от Магнита до школы) р.п. Дубна  (согласно проекта «Безопасные и качественные дороги») | |  | | | |  | | |  | | |  | 913,476 | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 913,476 | |
| 1.22 | | | Ремонт автодороги от ул. Тургенева до ул. Дружбы р.п. Дубна  (согласно проекта «Безопасные и качественные дороги») | |  | | | |  | | |  | | |  | 1242,48 | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 1242,48 | |
| 1.23 | | | Ремонт автодороги ул. Дружбы р.п. Дубна (согласно проекта «Безопасные и качественные дороги») | |  | | | |  | | |  | | |  | 5124,862 | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 5124,862 | |
| 1.24 | | | Ремонт автодороги ул. 50 лет ВЛКСМ р.п. Дубна (согласно проекта «Безопасные и качественные дороги») | |  | | | |  | | |  | | |  | 3146,4 | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 3146,4 | |
| 1.25 | | | Ремонт автодороги ул. Заводская с. Воскресенское (согласно проекта «Безопасные и качественные дороги») | |  | | | |  | | |  | | |  | 6433,287 | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 6433,287 | |
| 1.26 | | | Ремонт автодороги ул. Мелиораторов р.п. Дубна (согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | |  | | | |  | | |  |  | | | | 2097,098 | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | 2097,098 |
| 1.27 | | | Разработка по ПКРТИ и КСОДД и КСОТ | |  | | | |  | | |  |  | | | |  | | 1290,0 |  | | |  | | |  | | | | |  | |  |
| 1.28 | | | Ремонт автодороги ул. Первомайская р.п. Дубна (согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | 13924,2 | | | |  | | |  |  | | | |  | | 12706,9 |  | | |  | | |  | | | | |  | | 307,9 |
| 1.29 | | | Ремонт автодороги ул. Свободы р.п. Дубна (согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | 4832,0 | | | |  | | |  |  | | | |  | | 6646,3 |  | | |  | | |  | | | | |  | | 103,4 |
| 1.30 | | | Ремонт автодороги ул. Мира в п. Поречье(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | 4800,0 | | | |  | | |  |  | | | |  | | 6441,8 |  | | |  | | |  | | | | |  | |  |
| 1.31 | | | Ремонт автодороги ул. Красноармейская в р.п. Дубна(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | 5320,0 | | | |  | | |  |  | | | |  | | 5803,4 |  | | |  | | |  | | | | |  | | 5803,4 |
| 1.32 | | | Ремонт автодороги ул. Дружбы в с. Воскресенское (согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | 1275,0 | | | |  | | |  |  | | | |  | | 1498,3 |  | | |  | | |  | | | | |  | | 1498,3 |
| 1.33 | | | Ремонт автодороги ул. Молодежная в с. Воскресенское (согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | 1200,0 | | | |  | | |  |  | | | |  | | 1419,5 |  | | |  | | |  | | | | |  | | 1419,5 |
| 1.34 | | | Ремонт автодороги ул. Мира в с. Протасово(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | 1932,0 | | | |  | | |  |  | | | |  | | 2204,4 |  | | |  | | |  | | | | |  | | 2204,4 |
| 1.35 | | | Ремонт автодороги ул. Садовая в с. Протасово(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | 1328,0 | | | |  | | |  |  | | | |  | | 1503,2 |  | | |  | | |  | | | | |  | | 1503,2 |
| 1.36 | | | Ремонт автодороги ул. Центральная в с.Н.Павшино(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | 1525,0 | | | |  | | |  |  | | | |  | | 2640,0 |  | | |  | | |  | | | | |  | | 2640,0 | | |
| 1.37 | | | Диагностика а/д | | 23,690 | | | |  | | |  |  | | | | 120,1 | | 123,5 |  | | |  | | |  | | | | |  | | 9699 | | |
| 1.38 | | Ремонт автодороги ул. Ленина в р.п.Дубна(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | | 5424,0 |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | 4627,6 | | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 1.39 | Ремонт автодороги ул. Пионерская в р.п.Дубна(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | | 5040,0 |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | 4 536,4 | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 1.40 | Ремонт автодороги ул. Урожайная в с.Опочня(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | | 2400,0 |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | 4 996, 3 | | |  | |  | | |  | | | 3767,05 | | |
| 1.41 | Ремонт автодороги ул. Советская в п.Гвардейский(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | | 3870,0 |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | 5 341,6 | | |  | |  | | |  | | | 5 341,6 | | |
| 1.42 | | | 1.42 | ремонт участков автомобильной доро ги от а/д Дубна-Лобжа-Ясеновая до ул.Центральная в д.Надеждино. | 3,73 | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | 4 280,4 |  | | | | |  | | |  | 4 280,4 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.43 | | | Ремонт автомобильной дороги Лобжа-Высокое в Дубенском районе Тульской области | | | 32,8 |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | 45307,9 | | | | |  | | | | |  |  | | | | 145307,92491,3 | | | | |
| 1.44 | | | Ремонт автодороги ул. Садовая в п.Дубна(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | | 4122,0 |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 11269,00 | | |  | | |  | | 2486,45 | | | |
| 1.4555 | | | Ремонт автодороги ул. Тургенева (от дома № 17-27) в п.Дубна(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | | 1100,  0 | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 4087,68 | | |  | | |  | | 2417,68 | | | |
| 1.46 | | | Ремонт автодороги ул. Центральная (подъезд к школе с.Новое Павшино) в с.Новое Павшино(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») | | 100,0 | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 1118,05 | | |  | | |  | |  | | | |
| 1.47 | | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к школе п.Дубна, | | 1000,0 | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4699,7 | | |  | | |  | |  | | | |
| 1.48 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Пушкина п.Дубна, | | 600,  0 | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | 1890,96 | |  | | | |  |  | | |
| 1.49 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей п. Дубна | | 2892,0 | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | 3361,4 | |  | | | |  |  | | |
| 1.50 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, с.Воскресенское | | 4130,0 | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | 3406,83 | |  | | | |  |  | | | | |
| 1.51 | | | Ремонт автомобильной дороги ул. «Участок а/д по ул.Горького, п. Дубна | 4140,0 | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | 4431,46 | | |  | | |  | | | |  |
| 1.52 | | | Ремонт автодороги ул. Первомайская, п.Дубна (согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 23954,39 | | |  | | | |  |
| 1.53 | | | Ремонт автодороги ул. Молодежная,  с.Протасово(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 2 223,93 | | |  | | | |  |
| 1.54 | | | Ремонт дороги №1 длиной 500 м по адресу: Дубенский район, пос. Поречье |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 8219, 51 | | |  | | | |  |
| 1.55 | | | Ремонт дороги №2 длиной 709,1 м по адресу: Дубенский район, пос. Поречье |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 7220,03 | | |  | | | |  |
| 1.56 | | | Ремонт участк аавтомобильной дороги смешанной по ул. Октябрьская от д.45 до д.71 |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 3422, 51 | | |  | | | |  |
| 1.57 | | | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Первомайска д.64-77 |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 1830,0 | | |  | | | |  |

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы I**

Финансовой основой реализации **подпрограммы I** являются средства местного бюджета, а так же средства субъекта РФ. Объем финансирования **подпрограммы I** на 2014-2023 годы приведен в таблице №1 .

Таблица №1

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип средств** | **Объем финансирования подпрограммы I, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** |
| Бюджет муниципального образования Дубенский район | 15 484,5 | 13 529,5 | 24548,5 | 48339,2 | 49302,0 | 82 745,5 | 48 797,4 | 12429,6 |
| Бюджет муниципального образования Дубенский район (согласно проекта «Безопасные и качественные дороги») |  |  |  | 38 287,2 | 25367,1 | 9016,39 | 4887,31 |  |
| Бюджет субъекта РФ (согласно проекта «Безопасные и качественные дороги») |  |  |  | 10052,00 | 23934,9 | 10393,31 | 11570,56 |  |
| Бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  | 31715,59 |  |  |
| Всего по Программе | 15 484,5 | 13 529,5 | 60264,2 | 48339,2 | 49302,0 | 82 745,5 | 48 797,4 | 12429,6 |

1. **Плановые показатели результативности и эффективности подпрограммы I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы I | Перечень конечных показателей | Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (кв.м.) |  | Значение показателей по периодам реализации подпрограммы I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Плановое значение на день окончания действия подпрограммы I (кв.м.) | |
|  |  | 2014  (кв.м.) | 2015  (кв.м.) | 2016  (кв.м.) | 2017  (кв.м.) | 2018  (кв.м.) | 2019  (кв.м.) | 2020  (кв.м.) | | 2021  (кв.м.) | | | | | | | | | | | 2022  (кв.м.) |  | | |
| создание комфортных условий для перемещения населения по дорогам общего пользования местного значения;  увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию;  снижение количества дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации;  обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;  улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Ремонт дороги ул. Октябрьская р. п. Дубна |  | 9491,4 |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | 9491,4 | | |
| Ремонт дороги ул. Красноармейская р. п. Дубна |  |  | 7800,0 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | 7800,0 |
| Ремонт дороги ул. Красноармейская р. п. Дубна. |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | 2400,0 |
| Ремонт дороги ул. Дружбы с. Воскресенское. |  |  | 7500,0 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | 7500,0 | |
| Ремонт дороги ул. Центральная с. Новое Павшино |  |  | 3600,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | 3600,0 | |
| Ремонт дороги ул. Октябрьская п. Дубна |  |  |  | 10260,0 |  |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | 10260,0 | |
| Ремонт дороги ул. Л. Толстого п. Дубна |  |  |  | 3160,0 |  |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | 3160,0 | |
| Ремонт дороги ул. Свободы п. Дубна |  |  |  | 2220,0 |  |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | 2220,0 | |
| Ремонт дороги ул. Центральная с. Надеждино |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | 2400,0 | |
| Ремонт дороги ул. Пушкина п. Дубна |  |  |  | 6395,5 |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | 6395,5 | |
| Ремонт дороги ул. Почтовая с. Воскресенское |  |  |  | 1584,0 |  |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | 1584,0 | |
| Работа по благоустройству улиц и подъезда к населенному пункту д. Слобода |  |  |  |  | 11700,0 |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | 11700,0 | |
| Устройство выравнивающего слоя п.Дубна ул. Л.Толстого |  |  |  | 6320,0 |  |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | 6320,0 | |
| Ремонт автодороги от ул. Первомайская до ул. Красноармейская р.п. Дубна |  |  |  |  | 1270,0 |  |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | 1270,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Первомайская (от Магнита до школы) р.п. Дубна |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | 1200,0 | |
| Ремонт автодороги от ул. Тургенева до ул. Дружбы р.п. Дубна |  |  |  |  | 1281,0 |  |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | 1281,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Дружбы р.п. Дубна |  |  |  |  | 5555,5 |  |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | 5555,5 | |
| Ремонт автодороги ул. 50 лет ВЛКСМ р.п. Дубна |  |  |  |  | 2650,0 |  |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | 2650,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Заводская с. Воскресенское |  |  |  |  | 6460,0 |  |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | 6460,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Мелиораторов р.п. Дубна |  |  |  |  | 2413,0 |  |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | 2413,0 | |
| Ремонт тротуара по ул. Первомайская |  |  |  |  | 1155,0 |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | 1155,0 | |
| Ремонт тротуара по ул. Первомайская |  |  |  |  | 676,0 |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | 676,0 | |
|  | Ремонт придомовых территорий |  |  |  |  | 7838,0 |  |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | 7838,0 | |
| Ремонт тротуара по ул. Красноармейская |  |  |  |  | 1350,0 |  |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | 1350,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Первомайская р.п. Дубна (согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  | 13924,2 |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | 13924,2 | |
| Ремонт автодороги ул. Свободы р.п. Дубна (согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  | 4832,0 |  |  | |  | | | | | |  | | | | | | 4832,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Мира в п. Поречье(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  | 4800,0 |  |  | |  | | | | | | | |  | | | | 4800,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Красноармейская в р.п. Дубна(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  | 5320,0 |  |  | |  | | | | | | | |  | | | | 5320,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Дружбы в с. Воскресенское (согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  | 1275,0 |  |  | |  | | | | | |  | | | | | | 1275,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Молодежная в с. Воскресенское (согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  | |  | | | | | |  | | | | | | 1200,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Мира в с. Протасово(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  | 1932,0 |  |  | |  | | | | |  | | | | | | | 1932,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Садовая в с. Протасово(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  | 1328,0 |  |  | |  | | | | |  | | | | | | | 1328,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Центральная в с.Н.Павшино(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  | 1525,0 |  |  | |  | | |  | | | | | | | | | 1525,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Ленина в р.п.Дубна(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  |  | 2675,0 |  | |  | | |  | | | | | | | | | 2675,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Пионерская в р.п.Дубна(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  |  | 2680,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | 2680,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Урожайная в с.Опочня(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  |  | 3125,7 |  | |  | | | | | |  | | | | | | 3125,7 | |
| Ремонт автодороги ул. Советская в п.Гвардейский(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  |  | 3040,0 |  | |  | | | | | |  | | | | | | 3040,0 | |
| ремонт участков автомобильной доро ги от а/д Дубна-Лобжа-Ясеновая до ул.Центральная в д.Надеждино. |  |  |  |  |  |  | 3736,0 |  | |  | | | | | | | | |  | | | 3736,0 | |
| Ремонт автомобильной дороги Лобжа-Высокое в Дубенском районе Тульской области |  |  |  |  |  |  | 262400,0 |  | |  | | | | | | | |  | | | |  | |
| Ремонт автодороги ул. Садовая в п.Дубна(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  |  |  | 4122,0 | |  | | | | | | |  | | | | | 4122,0 | |
| Ремонт автодороги ул. Тургенева (от дома № 17-27) в п.Дубна(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  |  |  | 1100,  0 | |  | | | | | | |  | | | | | 1100,  0 | |
| Ремонт автодороги ул. Центральная (подъезд к школе с.Новое Павшино) в с.Новое Павшино(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | |  | | | | | | | | |  | | | 100,0 | |
| Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к школе п.Дубна, |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | |  | | | | | | | | | | |  | 1000,0 | |
| Ремонт автомобильной дороги по пер. Пушкина п.Дубна, |  |  |  |  |  |  |  | 600,  0 | |  | | | | | | | | | | |  | 600,  0 | |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей п. Дубна |  |  |  |  |  |  |  | 2892,0 | |  | | | | | | | | | | |  |  | |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, с.Воскресенское |  |  |  |  |  |  |  | 4130,0 | |  | | | | | | | | | | |  | 4130,0 | |
| Ремонт автомобильной дороги ул. «Участок а/д по ул.Горького, п. Дубна |  |  |  |  |  |  |  | 4140,0 | |  | | | | | | | | | |  | | 4140,0 | | | |
| Ремонт автодороги ул. Первомайская, п.Дубна (согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  |  |  |  | | 9054, | | | | | | | | | |  | |  | |
| Ремонт автодороги ул. Молодежная,  с.Протасово(согласно проекта «Безопасные и качественные  дороги») |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1405,0 | | | | | | | | | |  | |  | |
| Ремонт дороги №1 длиной 500 м по адресу: Дубенский район, пос. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3000,0 | | | | | | | | | |  | |  | |
| Ремонт дороги №2 длиной 709,1 м по адресу: Дубенский район, пос. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4254,6 | | | | | | | | | |  | |  | |
| Ремонт участка автомобильной дороги смешанной по ул. Октябрьская от д.45 до д.71 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2355,0 | | | | | | | | | |  | |  | |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Первомайска д.64-77 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2300,0 | | | | | | | | | |  | |  | |
| Диагностика автомобильных дорог |  |  |  |  | 142140,0 | 142140,0 |  |  | | 142140,0 | | | | | | | | | |  | | 142140,0 | |

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно. Под эффективностью понимается отношение фактических затрат на достижение результатов реализации подпрограммы к планируемым затратам подпрограммы.

Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

Iэ= (Vф\* Iр)/Vп, где

Iэ - индекс эффективности подпрограммы;

Vф - объем фактического финансирования подпрограммы;

Iр - индекс результативности подпрограммы;

Vп - объем запланированного финансирования подпрограммы.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формулам:

Ip=Σ(Мп\*S), где

Ip - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

S=Rф/ Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программу. Вес показателя рассчитывается по формуле:

Мп = 1 / N,где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программ и принимается решение о корректировке или прекращении реализации подпрограммы.

Значение показателя:

0,9≤ Iэ ≤1,1 (качественная оценка программ: высокий уровень эффективности,

0,8≤ Iэ <0,9 (качественная оценка программы: средний уровень эффективности),

Iэ <0,8 (качественная оценка программы: низкий уровень эффективности, необходима корректировка подпрограммы или прекращение ее реализации).

1. **Анализ рисков в ходе реализации подпрограммы I**

Реализация подпрограммы I сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы I возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы I выступают следующие факторы: несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы I; несвоевременное выполнение мероприятий.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий муниципальной программы и их показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Подпрограмма муниципального образования Дубенский район

"Содержание автомобильных дорог"

Паспорт муниципальной подпрограммы

муниципального образования Дубенский район

"Содержание автомобильных дорог" (далее - подпрограмма II)

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы III** | Комитет по жизнеобеспечению, администрации МО Дубенский район |
| **Цели подпрограммы III** | - улучшение состояния дорог, подъездов к населенным пунктам в Дубенском районе в зимний период;  -создание комфортных условий для перемещения жителей по дорогам к населенным пунктам и в черте населенных пунктов на территории Дубенского района;  -увеличение километров капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и площадей дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние. |
| **Задачи подпрограммы III** | -обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах в Дубенском районе;  - обеспечение бесперебойного и безопасного движения по дорогам к населенным пунктам и в них в Дубенском районе в зимний период. |
| **Показатели подпрограммы III** | - снижение аварийности и смертности среди участников дорожного движения по подъездным дорогам к населенным пунктам на территории Дубенского района и в черте населенных пунктов;  - улучшение технического состояния дорог к населенным пунктам и в черте населенных пунктов. |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы III** | Программа реализуется в один этап: с 2016 до 2023года |
| **Объем финансирования подпрограммы III за счет всех источников финансирования** | Общий объем финансирования **муниципальной программы** составляет 358856,4 тысяч рублей, в том числе:  - бюджет муниципального образования Дубенский район –358856,4 тысяч рублей;  **2016** год – 51,0 тысяч рублей;  **2017** год – 4 974,1тысяч рублей;  **2018** год – 4900,0 тысяч рублей;  **2019** год – 4 675,2тысяч рублей;  **2020** год – 7 175,5тысяч рублей;  **2021** год – 6 880,6 тысяч рублей;  **2022** год – 5 600,0 тысяч рублей;  **2023** год – 5 600,0 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты реализации **подпрограммы III** | - снижение аварийности и смертности среди участников дорожного движения по дорогам к населенным пунктам на территории Дубенского района и в черте населенных пунктов на 50%;  - улучшение технического состояния дорог к населенным пунктам и в черте населенных пунктов на 45%. |

1. **Характеристика проблемы**

Полномочия по содержанию дорог, расположенных на территории Дубенского района, находятся в АМО Дубенский район.

АМО Дубенский район производит чистку подъездов к населенным пунктам и в черте населенных пунктов на основании заключения контракта с частными организациями или местными предпринимателями.

1. **Цели и задачи подпрограммы II**

Цели подпрограммы II:

- улучшение состояния дорог в Дубенском районе в зимний период;

- создание комфортных условий для перемещения жителей по дорогам к населенным пунктам и в черте населенных пунктов на территории Дубенского района;

- увеличение километров капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и площадей дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние.

Задача подпрограммы II:

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах в Дубенском районе;

- обеспечение бесперебойного и безопасного движения по дорогам к населенным пунктам и в черте населенных пунктов в Дубенском районе в зимний период.

1. **Сроки реализации подпрограммы II**

Срок реализации **подпрограммы II**: 2016 – 2023годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий и объектов | Общий объем финансирования в 2016 г.,  (тыс. руб.) | Общий объем финансирования в 2017 г.,  (тыс. руб.) | Общий объем финансирования в 2018г.,  (тыс. руб.) | Общий объем финансирования в 2019г.,  (тыс. руб.) | Общий объем финансирования в 2020г.,  (тыс. руб.) | Общий объем финансирования в 2021г.,  (тыс. руб.) | Общий объем финансирования в 2022г.,  (тыс. руб.) | | Общий объем финансирования в 2023г.,  (тыс. руб.) | В том числе: бюджет МО Дубенский район |
| 1. | Подпрограмма «Содержание автомобильных подъездов к населенным пунктам» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка смет РХЦЦС | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  | | 51,0 |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог |  | 4 974,1 | 4900,0 | 4675,2 | 7 175,5 | 6 880,6 | 5600,0 | 5600,0 | | 358856,4 |

**4.Перечень основных мероприятий подпрограммы II**

**с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

**5.Ресурсное обеспечение подпрограммы II**

Финансовой основой реализации **подпрограммы II** являются средства местного бюджета. Объем финансирования **подпрограммы II** на 2016-2023 годы приведен в таблице №1.

Таблица №1

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип средств** | **Объем финансирования подпрограммы II, тыс. руб.** | | | | | | | | **ИТОГО**  **за период действия подпрограммы II, тыс. руб.** |
| **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022**  **г.** | **2023**  **г.** |
| Бюджет муниципального образования Дубенский район | 51,0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 51,0 |
| Содержание автомобильных дорог |  | 4 974,1 | 4900,0 | 4675,5 | 7 175,5 | 6 880,6 | 5600,0 | 5600,0 | 358856,4 |
| Всего по Программе | 51,0 | 4 974,1 | 4900,0 | 4675,2 | 7 175,5 | 6 880,6 | 5600,0 | 5600,0 | 358856,4 |

**6.Плановые показатели результативности и эффективности подпрограммы II**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится

ежегодно. Под эффективностью понимается отношение фактических затрат на достижение результатов реализации подпрограммы к планируемым затратам подпрограммы.

Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

Iэ= (Vф\* Iр)/Vп, где

Iэ - индекс эффективности подпрограммы;

Vф - объем фактического финансирования подпрограммы;

Iр - индекс результативности подпрограммы;

Vп - объем запланированного финансирования подпрограммы.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формулам:

Ip=Σ(Мп\*S), где

Ip - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

S=Rф/ Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программу. Вес показателя рассчитывается по формуле:

Мп = 1 / N,где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программ и принимается решение о корректировке или прекращении реализации подпрограммы.

Значение показателя:

0,9≤ Iэ ≤1,1 (качественная оценка программ: высокий уровень эффективности,

0,8≤ Iэ <0,9 (качественная оценка программы: средний уровень эффективности),

Iэ <0,8 (качественная оценка программы: низкий уровень эффективности, необходима корректировка подпрограммы или прекращение ее реализации).

**7.Анализ рисков в ходе реализации подпрограммы II**

Реализация подпрограммы II сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы II возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы II выступают следующие факторы: несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы II, несвоевременное выполнение мероприятий.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий муниципальной программы и их показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Председатель комитета по

жизнеобеспечению администрации

МО Дубенский район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Неуступова