**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Дубенский район от 23.03.2022 г. №185** **«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального образования Дубенский район от 02.03.2022 № 109 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубенского района», решением Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 23.12.2022 года № 32-2 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 23.12.2021 г. №18-16 «О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», с решением Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 23.12.2022 года № 32-1 ««О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», на основании Устава муниципального образования Дубенский район администрация муниципального образования Дубенский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Дубенский район от 23.03.2022 года № 185 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Дубенский район (Неуступовой А.Н.) обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в здании администрации муниципального образования Дубенский район.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

Дубенский район К.О. Гузов

Приложение к постановлению администрации

муниципального образования

Дубенский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

П А С П О Р Т

муниципальной программы

*«*Формирование современной городской среды»

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  программы (соисполнители, участники) | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Дубенский район. |
| Период реализации программы | 2022 - 2030 годы |
| Цели (цель) программы | 1.Повышение качества и комфорта городской среды |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего по муниципальной программе 5 651,9**  **тыс**. **рублей, в том числе по годам:**  2022 год – 5 498,9 тыс. рублей  2023 год – 153,0 тыс. рублей  2024 год – 0,0 тыс. рублей  2025 год – 0,0 тыс. рублей  2026 год – 0,0 тыс. рублей  2027 год – 0,0 тыс. рублей  2028 год – 0,0 тыс. рублей  2029 год – 0,0 тыс. рублей  2030 год – 0,0 тыс. рублей |

1. **Показатели муниципальной программы муниципального образования Дубенский район**

***«*Формирование современной городской среды»**

| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента программы/**  **Задачи структурного элемента программы** |  |  | **Вес целевого показателя** | **Базовое значение показателя** | **Целевые значения показателей** | | | | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | **Плановое значение показателя на дату окончания срока действия программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Едини-ца изме-рения** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1.** | **Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Муниципальный проект «Формирование современной городской среды»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Задача 1.**  *повышение уровня благоустройства дворовых территорий в рабочем поселке Дубна* | повышение общего уровня благоустройства на территории муниципального образования Дубенский район. | Ед. | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Дубенский район* | 21 |
| 1.2 | **Задача 2.**  *повышение уровня благоустройства территорий общего пользования в рабочем поселке. Дубна* | Ед. | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | ***Комплекс процессных мероприятий «формирование комфортной современной городской среды»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 1.**  *повышение уровня благоустройства дворовых территорий в рабочем поселке Дубна* | повышение общего уровня благоустройства на территории муниципального образования Дубенский район. | Ед. | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| **Задача 2.**  *повышение уровня благоустройства территорий общего пользования в рабочем поселке. Дубна* |  | Ед. | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

**3. Структура муниципальной программы** **муниципального образования Дубенский район**

***«*Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | | | **Связь с показателями** | |
| **1** | **2** | | | **3** | |
| **1. *Муниципальный проект «Формирование современной городской среды»*** | | | | | |
| *Ответственный за реализацию: главный инструктор-специалист отдела ЖКХ и транспорта комитета по жизнеобеспечению администрации МО Дубенский район Андреева В.А.* | | *Срок реализации: 2022-2030* | | | |
| Задача 1.  повышение уровня благоустройства дворовых территорий в рабочем поселке Дубна | 1.Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | | | повышение общего уровня благоустройства на территории муниципального образования Дубенский район. |
| Задача 1.  повышение уровня благоустройства дворовых территорий в рабочем поселке Дубна | 1.Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | | |
| **2.Комплекс процессных мероприятий: "Формирование комфортной современной городской среды"** | | | | | |
| *Ответственный за реализацию: главный инструктор-специалист отдела ЖКХ и транспорта комитета по жизнеобеспечению администрации МО Дубенский район Андреева В.А.* | | | *Срок реализации: 2022-2030* | | |
| Задача 1.  повышение уровня благоустройства дворовых территорий в рабочем поселке Дубна | 1.Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | | повышение общего уровня благоустройства на территории муниципального образования Дубенский район. | |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Дубенский район**

***«*Формирование современной городской среды»**

| **Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Всего по муниципальной программе *«*Формирование современной городской среды»** | **5 498,9** | **153,0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **5 651,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 5 498,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 5498,9 |
| средства бюджета Тульской области | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **215,5** |
| бюджет МО Дубенский район | 89.6 | 153,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **242,6** |
| Бюджет муниципального образования (поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| внебюджетные источники | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 20,4 |
| **Всего по** ***Муниципальному проекту «Формирование современной городской среды»*** | 5869,2 | 153,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6022,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 5 498,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 5498,9 |
| средства бюджета Тульской области | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **215,5** |
| бюджет МО Дубенский район | 89.6 | 153,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **242,6** |
| Бюджет муниципального образования (поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| внебюджетные источники | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 20,4 |

**5.Перечень муниципальных проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  проекта/  Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении проекта |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Год реализации | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет муниципального образования Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты, входящие в региональные проекты | | | | | | | | |
| 1.1. | *Муниципальный проект «Формирование современной городской среды»* | *Комитет по жизнеобеспечению АМО Дубенский район* | *2022* | 5869,2 | 5 498,9 | 215,5 | 0 | 89.6 | 20,4 |
| *2023* | 153,0 | 0 | 0 | 153,0 | 0 | 0 |
| *2024* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2025* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2026* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2027* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2028* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2029* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2030* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | **6022,2** | **5 498,9** | **215,5** | **153,0** | **89,6** | **20,4** |

**6.Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Задача 1.* Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в рабочем поселке Дубна | | | | | | | | | |
| 1.1 | *Реализация программ формирования современной городской среды* | Комитет по жизнеобеспечению  администрации МО Дубенский район | *2022* | 5869,2 | 5 498,9 | 215,5 | 0 | 89.6 | 20,4 |
| *2023* | 153,0 | 0 | 0 | 153,0 | 0 | 0 |
| *2024* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2025* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2026* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2027* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2028* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2029* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2030* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | |  |  | **15258,2** | **6022,2** | **5 498,9** | **215,5** | **153,0** | **89,6** |

**7.Адресный перечень объектов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды», планируемой к реализации на территории муниципального образования Дубенский район на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой запланирована реализация объекта | Пообъектный перечень запланированных мероприятий | Месторасположение объекта | Общая стоимость работ (тыс. руб.) |
| «Формирование комфортной современной городской среды» | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов;  - установка лавок;  - установка урн для мусора;  - устройство парковочных карманов | Ремонт придомовой территории по ул. Тургенева (д.2,4), п. Дубна, Тульская область, | 2 587,7 |
| ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов  - установка лавок  - установка урн для мусора  - устройство парковочных карманов | Ремонт придомовой территории по ул. Тургенева (д.6,8), п. Дубна, Тульская область, | 1 879,6 |
| ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов  - установка лавок  - установка урн для мусора  - устройство парковочных карманов | Ремонт придомовой территории по ул. Первомайская (д.79), п. Дубна, Тульская область, | 1 410,8 |
| Итого: |  |  |  |

**Адресный перечень объектов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды», планируемой к реализации на территории муниципального образования Дубенский район на 2023-2030 годы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой запланирована реализация объекта | Пообъектный перечень запланированных мероприятий | Месторасположение объекта | Общая стоимость работ (тыс. руб.) |
| «Формирование комфортной современной городской среды» | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов  - установка лавок  - установка урн для мусора  - устройство парковочных карманов | Ремонт придомовой территории по ул. Тургенева (4а), п. Дубна, Тульская область, |  |
| Ремонт придомовой территории по ул. Первомайская (д 81), п. Дубна, Тульская область, |  |
| Ремонт придомовой территории по ул. Первомайская (д.83), п. Дубна, Тульская область, |  |
|  | Ремонт придомовой территории по ул. Первомайская (д.85,87,89), п. Дубна, Тульская область, |  |
|  | Ремонт придомовой территории по ул. Садовая (д.10,12а,14) п. Дубна, Тульская область |  |
|  | Ремонт придомовой территории по ул. Садовая (д.4,6,6а,8) п. Дубна, Тульская область |  |
|  | Ремонт придомовой территории по ул. Красноармейская (д.85) п. Дубна, Тульская область |  |
|  | Ремонт придомовой территории по ул. 50 лет ВЛКСМ (д.19) п. Дубна, Тульская область |  |
|  | Ремонт придомовой территории по ул. Дружбы (д.14,16,18,20) п. Дубна, Тульская область |  |
|  | Ремонт придомовой территории по ул. Дружбы (д.10,12) п. Дубна, Тульская область |  |
|  | Ремонт придомовой территории по ул. Дружбы (д.11,13) п. Дубна, Тульская область |  |
|  | Ремонт придомовой территории по ул. Дружбы (д.17,19,21,23) п. Дубна, Тульская область |  |
|  | Ремонт придомовой территории по ул. Первомайская (д.82,82а,86) п. Дубна, Тульская область |  |
| Итого: |  |  |  |

**8.Характеристика показателей результативности комплекса процессных мероприятий**

**«Формирование комфортной современной городской среды»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя** | **Описание системы мониторинга показателя** |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Определяется как отношение количества,  всех благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, умноженное на 100 % | Доля благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) от общего количества дворовых территорий |
| площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв. м | Определяется как сумма площадей отремонтированных асфальтовых покрытий дворовых территорий | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий |
| количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Определяется как сумма благоустроенных дворовых территорий | количество благоустроенных дворовых территорий |
| рост доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | ед. | Определяется как отношение всех благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, умноженное на 100 % | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | тыс. кв. м | Определяется как сумма площадей отремонтированных асфальтовых покрытий общественных территорий | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий |
| количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Определяется как сумма благоустроенных общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий |
| количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.) | ед. | Определяется как сумма благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные) | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные) |

Председатель комитета по жизнеобеспечению –

начальник отдела ЖКХ и транспорта комитета по

жизнеобеспечению администрации

муниципального образования Дубенский район А.Н. Неуступова