План развития муниципального образования Дубенский муниципальный округ Тульской области на 2026 год

| № п/п | Мероприятие |  | Адрес | Мощностные показатели (км, м2, шт., и т.д.) |  | Статус выполнения( подготовка документации, определение подрядчика, выполнение работ, приемка работ) |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФАРСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия пришкольной территории МКОО ГВАРДЕЙСКАЯ СОШ МО Дубенский район |  | Тульская обл., Дубенский р-он, п. Гвардейский, ул. Молодежная, д. 12 | 750 м2 |  | Подготовка документации |  |  |  |
| 2 | Закупка оборудования для кабинетов физики, музыки ИЗО |  | Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 89а | 15 шт. |  | Выполнение работ |  |  |  |
| 3 | Закупка оборудования для кабинетов физики, музыки ИЗО |  | Тульская обл., Дубенский район, с. Воскресенское, д. 14а | 17 шт. |  | Выполнение работ |  |  |  |
| 4 | Закупка оборудования для кабинетов физики, музыки ИЗО |  | Тульская обл., Дубенский район, с. Опочня, ул. Победы, д. 2 | 17 шт. |  | Выполнение работ |  |  |  |
| 5 | Закупка оборудования для кабинетов физики, музыки ИЗО |  | Тульская обл., Дубенский р-он, п. Гвардейский, ул. Молодежная, д. 12 | 15 шт. |  | Выполнение работ |  |  |  |
| 6 | Закупка оборудования для кабинетов физики, музыки ИЗО |  | Тульская обл., Дубенский район, д. Надеждино, ул. Центральная, д. 1 | 17 шт. |  | Выполнение работ |  |  |  |
| 7 | Закупка оборудования для кабинетов физики, музыки ИЗО |  | Тульская обл., Дубенский район, с. Протасово, ул. Дружбы, д. 15 | 15 шт. |  | Выполнение работ |  |  |  |
| 8 | Ремонт туалета и системы электроснабжения Протасовского сельского филиала культуры |  | Тульская обл., Дубенский район, с. Протасово, ул. Школьная, д. 9 | 347 м2 |  | Подготовка документации |  |  |  |
| 9 | Ремонт помещений Скоморошинского сельского филиала |  | Тульская обл., Дубенский район, с. Скоморошки, ул. Молодежная, д. 2 | 92 м2 |  | Подготовка документации |  |  |  |
| 10 | Ремонт помещений Лобжинского сельского филиала культуры |  | Тульская обл., Дубенский район, тд. Лобжа, ул. Центральная, д. 13 | 169,8 м2 |  | Подготовка документации |  |  |  |
| 11 | Ремонт кровли и помещений Опоченского сельского филиала культуры |  | Тульская обл. Дубенский район, ул. Урожайная, д. 11 | 150 м2 |  | Подготовка документации |  |  |  |
| 12 | Ремонт помещений Молодежного центра «Импульс» |  | Тульская обл., п. Дубна, ул. Тургенева, д. 31 | 150 м2 |  | Подготовка документации |  |  |  |
| 13 | Ремонт помещений МКОУ «Протасовская ООШ» |  | Тульская обл., Дубенский район, ул. Дружбы, д. 15 | 100 м2 |  | Подготовка документации |  |  |  |
| 14 | Ремонт помещений МКОУ «Дубенская СОШ» |  | Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 89а | 350 м2 |  | Подготовка документации |  |  |  |
| 15 | Ремонт туалетов МКОУ «Новопавшинская ООШ» |  | Тульская обл., Дубенский район, с. Новое Павшино, ул. Садовая, д. 2 | 25 м2 |  | Подготовка документации |  |  |  |
| 16 | Оборудование ударопоглощающего покрытия в МКДОУ № 1 п. Дубна |  | Тульская обл., п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 250 м2 |  | Подготовка документации |  |  |  |
| 17 | Закупка детской мебели для МКДОУ № 2 п. Дубна |  | Тульская обл., п. Дубна, ул. Тургенева, д. | 87 шт. |  | Подготовка документации |  |  |  |
| 18 | Ремонт кровли и помещений Дубенского краеведческого музея |  | Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 41 | 646,5 м2 |  | Подготовка документации |  |  |  |
| 19 | Ярмарка «Сделано в Тульской области» в рамках празднования Дня города |  | Тульская обл., п. Дубна, центральная площадь | 1 шт. |  | Подготовка документации |  |  |  |
|  | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги | ул. Октябрьская, п. Дубна |  |  | 11760 м2 |  | Заключен контракт |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги | ул. Зеленая село Новое Павшино, Дубенский район. Тульской области |  |  | 1320 м2 |  | Заключен контракт |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги | ул. Садовая село Новое Павшино, Дубенский район |  |  | 2560 м2 |  | Заключен контракт |  |  |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги | ул. Полевая село Новое Павшино, Дубенский район |  |  | 1645 м2 |  | Заключен контракт |  |  |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги | ул. Октябрьская, с. Воскресенское Дубенского района |  |  | 1480 м2 |  | Заключен контракт |  |  |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги | ул. Нижняя Приупская, с. Новое Павшино Дубенского района |  |  | 2367 м2 |  | Заключен контракт |  |  |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги | ул. Верхняя Приупская, с. Новое Павшино Дубенского района |  |  | 4485 м2 |  | Заключен контракт |  |  |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги | ул. Центральная, с. Скоморошки Дубенского района |  |  | 4485 м2 |  | Заключен контракт |  |  |
| 9 | аварийно-восстановительные работы на мосту через реку Колодня в с. Воскресенское Дубенского района Тульской области | с. Воскресенское Дубенского района |  |  | 1 шт. |  | Подготовка документации |  |  |
| 10 | аварийно-восстановительные работы на мосту через реку Колодня в с. Лужное Дубенского района Тульской области | с. Лужное Дубенского района |  |  | 1 шт. |  | Подготовка документации |  |  |
| 11 | Ямочный ремонт автодорог | Дубенский район |  |  | 525 м2 |  | Работа выполнена |  |  |
| 12 | Благоустройство дворовой территории | Дубенский район, п. Дубна, ул. Садовая, д.4 |  |  | 1 шт. |  | Заключен контракт |  |  |
| 13 | Благоустройство дворовой территории | Дубенский район, п. Дубна, ул. Садовая, д.6 |  |  | 1 шт. |  | Заключен контракт |  |  |
| 14 | Благоустройство дворовой территории | Дубенский район, п. Дубна, ул. Садовая, д.12а |  |  | 1 шт. |  | Заключен контракт |  |  |
| 15 | Благоустройство дворовой территории | Дубенский район, п. Дубна, ул. Садовая, д.14 |  |  | 1 шт. |  | Заключен контракт |  |  |
| 16 | Ремонт дорог д. Якшино Дубенского района Тульской области | д. Якшино |  |  | 1 км |  | Подготовка документации |  |  |
| 17 | Выполнение работ по ремонту ДВК | п. Дубна, ул. Садовая, д. 12А |  |  | 1 шт. |  | Заключен контракт |  |  |
| 18 | Выполнение работ по ремонту ДВК | с. Лужное, ул. Чирикова, д. 4 |  |  | 1 шт. |  | Заключен контракт |  |  |
|  | ЭКОЛОГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство мест накопления ТКО | Дубенский муниципальный округ |  |  | 6 шт. |  | Подготовка документации |  |  |
|  | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена наружной сети системы отопления |  | п. Дубна, ул. Ленина, 20 |  | 3 шт. |  | Подготовка документации |  |  |
|  | СВЯЗЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство волоконнооптической линии связи |  | с. Панковичи |  |  |  | Проведение работ |  |  |
| 2 | Строительство волоконнооптической линии связи |  | д. Михино |  |  |  | Проведение работ |  |  |
|  | КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО Воскресенское (д. Бредихино) |  | д. Бредихино | 1 шт. |  |  | Заключен контракт |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт систем водоснабжения п. Дубна |  | п. Дубна | 1 шт. |  |  | Заключен контракт |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт системы водоснабжения населенных пунктов МО Воскресенское (д. Красавка) |  | д. Красавка | 1 шт. |  |  | Заключен контракт |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО Воскресенское Дубенского район |  | с. Воскресенское | 1 шт. |  |  | Заключен контракт |  |  |